CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Application de Vérification de Conformité

Environnements Microsoft Dynamics CRM — SaphirV3

Version 1.0  |  Mars 2026

# 1. Contexte et Objectifs du Projet

Le projet Tool Support API est une application web destinée à automatiser et centraliser les vérifications de conformité lors de la création ou de la reconfiguration d'environnements Microsoft Dynamics CRM (SaphirV3). Ces environnements étant critiques pour la gestion des relations clients, des processus métier et des ventes, leur correcte configuration est un enjeu de fiabilité et de sécurité majeur.

L'application est structurée en deux couches :

- Backend : API REST développée en Python/Flask, organisant la logique de vérification en contrôleurs, services et utilitaires.

- Frontend : Interface utilisateur développée en Vue.js 3 (Vite), consommant les endpoints du backend.

L'analyse du code source existant et de la checklist d'environnement fournie (47 points de contrôle) révèle un périmètre fonctionnel large dont une partie seulement est implémentée à ce jour. Ce document constitue le cahier des charges des développements restants à réaliser.

# 2. État des Lieux — Fonctionnalités Déjà Implémentées

L'analyse du code source (backend Flask + ancienne version monolithique Old/run.py) permet d'établir l'inventaire suivant des fonctionnalités opérationnelles.

## 2.1 Module CentralParam (central_param_controller + central_param_service)

- POST /central_param/controle — Validation syntaxique d'une URL et vérification SOAP/WCF (verifier_lien + verifier_service_soap).

- POST /central_param/parametres — Récupération de tous les paramètres depuis le service SOAP CentralParam via Zeep (avoir_parametres_central_param).

- POST /central_param/parametre — Récupération d'un paramètre spécifique par son nom (avoir_un_parametre), avec parsing des chaînes de connexion de type clé=valeur.

Points notables du code : la logique de découverte du service WSDL est dynamique (avoir_configuration_central_param), ce qui permet de s'adapter à différents noms de service et ports SOAP.

## 2.2 Module Infrastructure (infra_controller + verification_infra_service)

- POST /infra/disponibilite/serveur — Ping de disponibilité pour une liste de serveurs classés par rôle (ping3).

- POST /infra/caracteristiques/serveur — Récupération des informations OS via PowerShell distant (systeminfo) : nom OS, version, dernier redémarrage, nombre de processeurs.

- POST /infra/performances/serveur — Collecte détaillée via WMI : disques, RAM, CPU (charge et caractéristiques), OS, réseau, swap, BIOS, modèle système.

- POST /infra/antivirus — Détection des antivirus McAfee, Windows Defender, Kaspersky sur les serveurs distants via PowerShell.

Technique : les appels distants utilisent une session PowerShell PSSession via subprocess, et les appels WMI utilisent pythoncom.CoInitialize/CoUninitialize pour la compatibilité multi-thread.

## 2.3 Module Base de Données (database_controller + database_service)

- POST /database/disponibilite — Récupération de la version SQL Server (@@VERSION) pour une liste d'instances, confirmant la disponibilité de l'instance.

- POST /database/statistique — Comptage des procédures stockées et fonctions par instance, ainsi que des catalogues disponibles (hors bases système).

- POST /database/verification/catalogue — Analyse des définitions de PS/fonctions pour détecter les références à des catalogues inconnus (regex pattern base.schema.table).

- POST /database/verification/organisation_id — Vérification de la cohérence de l'OrganizationId dans les tables CRM (comparaison avec OrganizationBase).

Note technique : la fonction analyser_catalogues (utils/bd_tools.py) utilise un pattern regex pour extraire les références de catalogue depuis le ROUTINE_DEFINITION. Quelques catalogues de test sont hardcodés (dbo, A, T, AdventureWorks) et devront être configurables.

## 2.4 Module Batch / Services Windows (batch_controller + verification_serveur_service)

- POST /batch/services/windows — Liste des services Windows dont le nom ou la description contient 'SAPHIRV3', avec le chemin du fichier .config associé.

- POST /batch/services/windows/verification/config — Vérification du paramètre CentralisationParamEndPoint dans le fichier .config XML de chaque service, comparé à la valeur attendue.

Limitation actuelle : la logique de comparaison dans la vérification de config comporte des ambiguïtés (boucle for role qui n'itère pas correctement, variable services[serv] écrasée à chaque itération). Ce module nécessite une correction.

## 2.5 Fonctions présentes dans Old/run.py (non encore migrées dans l'architecture actuelle)

- avoir_version_crm — Récupération de la version Dynamics CRM via l'API Web API (NTLM Auth).

- check_web_ressource / check_function_general — Vérification et analyse de la ressource JavaScript gs2e_FonctionsGenerales : contrôle du catalogue, du lien CRM et du lien serveur batch encodés dans la ressource (base64).

- check_crm_avaibility — Vérification de l'accessibilité du CRM et authentification d'un compte (NTLM).

- check_user_in_ad — Authentification LDAP/NTLM d'un compte sur un domaine Active Directory.

- verifier_trigger — Requête SQL pour vérifier l'existence et le statut des triggers CRM (gs2e_Trg_UniciteCampagneFacturation, trg_UpdateRequeteSQL).

- check_server_sql_avaibility (partiel) — Disponibilité de l'instance SQL Server via pyodbc.

# 3. Fonctionnalités à Implémenter — Tâches Backend

Les développements listés ci-après sont classés par module et par priorité. Ils s'appuient sur l'analyse de la checklist (47 points de contrôle, fichier CSV) et du code existant dans Old/run.py.

## 3.1 Module CRM — Vérifications Applicatives (Priorité HAUTE)

### 3.1.1 Accessibilité et authentification CRM

Migrer et adapter depuis Old/run.py les fonctions check_crm_avaibility et avoir_version_crm vers la nouvelle architecture Flask.

- Créer un nouveau blueprint crm_controller.py sous app/controllers/.

- Créer crm_service.py sous app/services/ avec les fonctions :

  - verifier_accessibilite_crm(crm_url, domain, username, password) — Requête HTTP NTLM avec vérification du statut 200.

  - avoir_version_crm(crm_url, domain, username, password) — Appel à /api/data/v8.0/RetrieveVersion() via Web API Dynamics.

- Endpoint : POST /crm/disponibilite — Retourne : accessibilité (bool), version CRM, code statut HTTP.

- Endpoint : POST /crm/authentification — Vérifie qu'un compte (login/password) peut s'authentifier sur le CRM, retourne le statut d'authentification.

Sécurité : ne pas stocker ni logger les mots de passe. Gérer le certificat SSL auto-signé (verify=False configurable).

### 3.1.2 Vérification de la ressource JavaScript gs2e_FonctionsGenerales

Migrer et refactoriser la fonction check_web_ressource depuis Old/run.py.

- Fonction : verifier_ressource_js(instance_sql, database, username, password, lien_crm, serveur_batch, nom_ressource='gs2e_fonctionsGenerales').

- Logique : requête SQL sur WebResourceBase pour récupérer le contenu base64 de la ressource, décodage, extraction des paramètres (nomBaseDeDonnees, strIpserveur, strUrl_webservic_ps_extern_database).

- Vérifications : cohérence du catalogue, du lien CRM et du lien serveur batch.

- Endpoint : POST /crm/ressource/verification — Retourne : statut de chaque paramètre (OK/KO) + valeurs détectées + date de modification + auteur.

### 3.1.3 Vérification de la clé de chiffrement

La checklist (ligne 28) indique la nécessité de vérifier que la clé de chiffrement est bien renseignée et active dans le CRM.

- Implémenter une requête SQL sur la base CRM pour vérifier l'existence et l'état de la clé de chiffrement (table EncryptionKeyBase ou via l'API CRM).

- Endpoint : POST /crm/chiffrement/verification.

## 3.2 Module Active Directory / Comptes (Priorité HAUTE)

### 3.2.1 Authentification LDAP d'un compte

Migrer depuis Old/run.py la fonction check_user_in_ad.

- Créer auth_controller.py et auth_service.py.

- Fonction : verifier_compte_ad(ad_server, domain, username, password) — connexion LDAP avec ldap3 + NTLM.

- Endpoint : POST /auth/verification — Retourne : bool authentification réussie, message d'erreur si échec.

### 3.2.2 Vérification des droits Sysadmin du compte de démarrage des services asynchrones

Checklist ligne 'Vérifier les accès du compte qui démarre les services asyncrones Sysadmin'.

- Requête SQL : SELECT IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin', '<login>') sur l'instance SQL Server cible.

- Endpoint : POST /auth/sysadmin/verification — Prend en entrée le login du compte de service et l'instance SQL, retourne bool + détails du rôle.

## 3.3 Module Infrastructure — Compléments (Priorité MOYENNE)

### 3.3.1 Vérification de l'ouverture du port 5986 (WinRM)

La fonction verification_port_ouvert existe déjà dans verification_infra_service.py mais n'est pas exposée via un endpoint.

- Ajouter un endpoint : POST /infra/port/verification — Teste l'ouverture du port 5986 (WinRM HTTPS) pour chaque serveur de la liste.

- Retourne : { serveur: string, port_ouvert: bool } par serveur.

### 3.3.2 Vérification des fonctionnalités Windows installées

Checklist : Windows Identity Foundation 3.5, IIS, .NET Framework, ASP.NET State Service, World Wide Web Publishing Service.

- Créer une fonction powershell de vérification via Get-WindowsFeature (Windows Server) ou Get-WindowsOptionalFeature (Windows Desktop).

- Endpoint : POST /infra/fonctionnalites/verification — Prend liste de fonctionnalités et liste de serveurs, retourne état installé/non installé par serveur.

### 3.3.3 Vérification des métriques minimales (RAM, CPU, Disque)

Checklist ligne 31 : vérifier que les métriques minimales requises sont atteintes.

- La fonction performances_serveur retourne déjà ces données via WMI. Il s'agit d'ajouter une couche de seuils configurables.

- Ajouter un endpoint : POST /infra/seuils/verification — Prend des seuils (RAM min, espace disque min, CPU max) et retourne un verdict par serveur.

### 3.3.4 Vérification des règles firewall

Checklist ligne 16 : vérifier les règles de firewall entre serveurs.

- Script PowerShell distant : Get-NetFirewallRule | Where-Object + Test-NetConnection pour valider les flux inter-serveurs.

- Endpoint : POST /infra/firewall/verification.

## 3.4 Module Base de Données — Compléments (Priorité MOYENNE)

### 3.4.1 Vérification des services SQL Server

Checklist ligne 21 : SQL Server, SQL Server Agent, SQL Server Integration Services, SQL Server Browser.

- Requête WMI ou PowerShell pour vérifier l'état des services SQL sur les serveurs base de données.

- Endpoint : POST /database/services/verification.

### 3.4.2 Vérification de la fragmentation des index

Checklist ligne 23 : taux de fragmentation des index pour les performances.

- Requête SQL : sys.dm_db_index_physical_stats pour récupérer les taux de fragmentation.

- Endpoint : POST /database/index/fragmentation.

### 3.4.3 Vérification des triggers CRM

Migrer la fonction verifier_trigger depuis Old/run.py.

- Vérifier l'existence et le statut des triggers : gs2e_Trg_UniciteCampagneFacturation (gs2e_campagne_facturationBase) et trg_UpdateRequeteSQL (rmdb_valeurdecritreBase).

- Endpoint : POST /database/triggers/verification.

### 3.4.4 Vérification des catalogues dans rmdb_valeurdecritreBase

Checklist ligne 27 : vérifier les catalogues sur la table rmdb_valeurdecritreBase colonne gs2e_requete_sql.

- Requête SQL sur la colonne gs2e_requete_sql pour extraire et valider les références de catalogue.

- Endpoint : POST /database/catalogue/requetesql.

### 3.4.5 Configuration TempDB

Checklist ligne 33 : 4 fichiers par disque, tous à la même taille.

- Requête SQL : SELECT * FROM sys.master_files WHERE database_id = DB_ID('tempdb').

- Endpoint : POST /database/tempdb/configuration.

### 3.4.6 Vérification des seuils de configuration de la base de données

Checklist ligne 32 : seuils de configuration (max degree of parallelism, max server memory, recovery model, etc.).

- Requête SQL : SELECT name, value_in_use FROM sys.configurations.

- Endpoint : POST /database/configuration/seuils.

### 3.4.7 Vérification du lien CentralParam dans le facturier encaissable

Checklist ligne 46 : vérifier le lien CentralParam dans le facturier encaissable.

- Requête SQL sur la table de paramétrage concernée pour valider l'URL CentralParam.

- Endpoint : POST /database/facturier/centralParam.

## 3.5 Module Rapport (SSRS) — Priorité BASSE

- POST /rapport/disponibilite — Vérification que le service SQL Server Reporting Services (SSRS) est démarré (requête WMI ou PowerShell).

- POST /rapport/endpoints — Test de disponibilité des endpoints de reporting (requête HTTP sur /ReportServer).

- POST /rapport/connexion-partagee/verification — Vérification des chaînes de connexion partagées (login/mot de passe) via l'API REST SSRS 2017+ ou SOAP (ReportService2010).

- POST /rapport/parametres-regionaux — Vérification du format de date/heure et de la langue (Input language: Français, Format: Français).

## 3.6 Module Batch — Corrections et Compléments (Priorité HAUTE)

### 3.6.1 Correction du bug dans verification_config_service_windows

Le code actuel de batch_controller.py contient une boucle for role erronée qui traite toujours un seul rôle et écrase les résultats à chaque itération de serveur.

- Corriger la logique d'itération pour accumuler correctement les résultats par serveur.

- Traiter le cas où le fichier .config n'existe pas ou n'est pas parsable (try/except robuste).

- Normaliser le format de retour (liste des services en anomalie, avec le nom du service et le serveur concerné).

### 3.6.2 Vérification du fichier des critères

Checklist ligne 42 : s'assurer que le fichier des critères existe au chemin mentionné dans le paramètre PARAMCRIT0001.

- Récupérer la valeur du paramètre PARAMCRIT0001 via le service CentralParam.

- Vérifier l'existence du chemin fichier sur le serveur Batch via PowerShell distant (Test-Path).

- Endpoint : POST /batch/criteres/verification.

### 3.6.3 Vérification de la date et de l'heure des serveurs

Checklist lignes 34 et 36 : vérifier la synchronisation de la date et de l'heure.

- Commande PowerShell distante : Get-Date | ConvertTo-Json sur chaque serveur.

- Endpoint : POST /batch/datetime/verification — Retourne l'horodatage actuel de chaque serveur pour détection de dérive NTP.

### 3.6.4 Web Deploy et packages

Checklist ligne 11 : vérifier que le package Web Deploy est installé.

- Vérification via Get-WmiObject Win32_Product ou Get-Package.

- Endpoint : POST /batch/webdeploy/verification.

# 4. Améliorations Techniques et Architecture

## 4.1 Gestion de la configuration (Priorité HAUTE)

- Les classes DevConfig et ProdConfig dans app/config.py sont vides. Implémenter la gestion des variables d'environnement (.env) via python-dotenv.

- Externaliser les valeurs hardcodées dans le code (catalogues liste noire dans verification_catalogues_ps_function : 'dbo', 'A', 'T', 'AdventureWorks') vers un fichier de configuration ou une table en base.

- Paramètre domain dans les appels NTLM/LDAP (actuellement 'univers' en dur dans Old/run.py) : rendre configurable.

## 4.2 Gestion des erreurs (Priorité HAUTE)

- Ajouter un gestionnaire d'erreurs global dans app/__init__.py (Flask errorhandler) pour retourner des réponses JSON cohérentes en cas d'exception.

- Les services de base de données utilisent pyodbc.connect sans gestion de timeout ni retry. Ajouter un timeout configurable et un mécanisme de retry.

- Les appels PowerShell distants (subprocess) ne gèrent pas les timeouts. Ajouter un paramètre timeout= dans subprocess.run.

## 4.3 Sécurité (Priorité HAUTE)

- Les mots de passe transitent en clair dans les payloads JSON et sont interpolés directement dans les commandes PowerShell, ce qui crée un risque d'injection. Utiliser des SecureString PowerShell ou passer les credentials via des mécanismes sécurisés.

- La SECRET_KEY de Flask est une valeur statique 'ma_clé_secrète'. La remplacer par une valeur générée aléatoirement stockée en variable d'environnement.

- Les certificats SSL sont désactivés (verify=False) dans les appels CRM. Prévoir une option de configuration du certificat CA.

## 4.4 Qualité du code (Priorité MOYENNE)

- La fonction executer_sql_instance dans utils/execution_requete_sql.py a une signature différente de son équivalent dans Old/run.py (ordre des paramètres username/password/database). Normaliser la signature.

- Ajouter des tests unitaires pour les services principaux (pytest). Un fichier test.py existe déjà dans le répertoire racine.

- Documenter les endpoints via Flask-RESTX ou Swagger (flasgger) pour faciliter l'intégration frontend.

# 5. Tâches Frontend (Vue.js)

Le Readme indique que le frontend est développé en Vue.js 3 / Vite. Les développements suivants sont à réaliser en cohérence avec les nouveaux endpoints backend.

| Fonctionnalité | Statut actuel | Action requise |
| --- | --- | --- |
| Vérification accessibilité CRM | Non implémenté | Créer un composant CrmCheck avec champ URL + credentials |
| Authentification compte CRM | Non implémenté | Formulaire login/password + affichage résultat |
| Version CRM | Non implémenté | Affichage version récupérée depuis l'API |
| Ressource JS gs2e_FonctionsGenerales | Non implémenté | Composant avec résultat par paramètre (catalogue, lien CRM, serveur batch) |
| Clé de chiffrement | Non implémenté | Indicateur visuel actif/inactif |
| Services Windows SAPHIRV3 | OK | Affichage liste + correction bug résultats |
| Config CentralParam des services | OK | Affichage des services en anomalie |
| PS avec souci de catalogue | OK | Liste avec nom PS, catalogue détecté, source |
| Fonctions avec souci de catalogue | OK | Liste avec nom fonction, catalogue détecté |
| Sysadmin compte services async | Non implémenté | Formulaire + résultat bool |
| Services SSRS | Non implémenté | Indicateurs état service + endpoints |
| Date/heure serveurs | Non implémenté | Tableau comparatif horodatages serveurs |

# 6. Récapitulatif Checklist — Points de Contrôle par Statut

Synthèse des 47 points de contrôle de la checklist CSV, classés par statut d'implémentation :

## 6.1 Points implémentés (Backend + Frontend OK)

| # | Action | Section | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier que l'URL CentralParam est correct (lien + service SVC) | Backend | Applicatif |
| 2 | Récupérer la liste des paramètres CentralParam | Backend | Applicatif |
| 3 | Vérifier la disponibilité des serveurs (ping) | Tous rôles | Infra |
| 4 | Récupérer les informations OS des serveurs | Tous rôles | Infra |
| 5 | Vérifier la disponibilité de l'instance SQL Server (version) | Base de données | Infra |
| 6 | Récupérer la version SQL Server | Base de données | Infra |
| 7 | Récupérer la liste des catalogues disponibles | Base de données | Applicatif |
| 8 | Nombre de PS et fonctions sur l'instance | Base de données | Applicatif |
| 9 | Vérification des catalogues dans les PS et fonctions | Base de données | Applicatif |
| 10 | Vérification des champs OrganizationId dans les tables CRM | Base de données | Applicatif |
| 11 | Liste des services Windows SAPHIRV3 | Batch | Applicatif |
| 12 | Vérification CentralParam dans la config des services Windows | Batch | Applicatif |
| 13 | Vérification ouverture port 5986 (logique présente, endpoint manquant) | Batch/Frontend | Infra |

## 6.2 Points à implémenter (Backend)

| # | Action | Section | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accessibilité et authentification CRM | Frontend/Backend | HAUTE |
| 2 | Version CRM | Frontend/Backend | HAUTE |
| 3 | Ressource JS gs2e_FonctionsGenerales | Frontend | HAUTE |
| 4 | Clé de chiffrement active | Frontend | HAUTE |
| 5 | Authentification compte AD (LDAP) | Tous rôles | HAUTE |
| 6 | Sysadmin du compte services asynchrones | Batch | HAUTE |
| 7 | Services SQL Server démarrés (Agent, SSIS, Browser) | Base de données | MOYENNE |
| 8 | Windows Identity Foundation 3.5 installée | Batch | MOYENNE |
| 9 | IIS installé | Frontend/Batch/Backend | MOYENNE |
| 10 | .NET Framework installé | Batch/Frontend/Backend | MOYENNE |
| 11 | ASP.NET State + World Wide Web Publishing démarrés | Batch/Frontend | MOYENNE |
| 12 | Services Dynamics CRM démarrés (async, sandbox) | Backend | MOYENNE |
| 13 | Règles firewall inter-serveurs | Backend | MOYENNE |
| 14 | Workflows CRM s'exécutent | Frontend | MOYENNE |
| 15 | SSRS démarré et accessible | Rapport | BASSE |
| 16 | Endpoints reporting disponibles | Rapport | BASSE |
| 17 | Rapports dynamiques sans erreur | Rapport | BASSE |
| 18 | Catalogues dans rmdb_valeurdecritreBase | Base de données | MOYENNE |
| 19 | Triggers CRM présents et activés | Base de données | MOYENNE |
| 20 | Métriques RAM/CPU/Disque minimales | Tous rôles | MOYENNE |
| 21 | Seuils configuration base de données | Base de données | BASSE |
| 22 | Configuration TempDB (4 fichiers, tailles égales) | Base de données | BASSE |
| 23 | Fragmentation des index | Base de données | BASSE |
| 24 | Date et heure synchronisée | Batch/Tous rôles | MOYENNE |
| 25 | Formats date/heure FR sur serveur Rapport | Rapport | BASSE |
| 26 | Connexion partagée SSRS | Rapport | BASSE |
| 27 | Fichier des critères (PARAMCRIT0001) | Batch | HAUTE |
| 28 | Web Deploy installé | Batch | BASSE |
| 29 | Timeout web.config CRM | Frontend | BASSE |
| 30 | Migration paramétrage comptable | Base de données | BASSE |
| 31 | Lien CentralParam facturier encaissable | Base de données | BASSE |
| 32 | Disques non saturés | Tous rôles | MOYENNE |
| 33 | Chaînes connexion partagées SSRS (login/password) | Rapport | BASSE |

# 7. Stack Technique et Dépendances

## 7.1 Backend (Python 3.10)

| Package | Usage actuel | Usage prévu |
| --- | --- | --- |
| flask | Framework API REST | Inchangé |
| flask-cors | CORS multi-origines | Inchangé |
| flask-sqlalchemy | ORM SQLite (modèle User) | Inchangé |
| pyodbc | Connexion SQL Server (ODBC 17) | Inchangé |
| ping3 | Ping disponibilité serveurs | Inchangé |
| wmi + pythoncom | Collecte WMI (performances, services) | Inchangé |
| zeep | Client SOAP (CentralParam) | Inchangé |
| requests + requests_ntlm | HTTP + auth NTLM CRM | À migrer depuis Old/ |
| ldap3 | Auth LDAP Active Directory | À migrer depuis Old/ |
| python-dotenv | Non présent — à ajouter | Gestion config .env |

## 7.2 Frontend (Node 20.18 — Vue.js 3 / Vite)

- Vue.js 3 — Framework réactif principal.

- Vite — Bundler et serveur de développement.

- Axios ou Fetch API — Appels vers le backend Flask.

- Déploiement production : npm run build → dossier dist/ à configurer dans vite.config.js (champ base).

# 8. Plan de Développement Suggéré

## Phase 1 — Fondations et corrections (Sprint 1)

- Correction du bug batch_controller.py (verification_config_service_windows).

- Mise en place de la gestion de configuration (.env) et correction de la SECRET_KEY.

- Exposition de l'endpoint POST /infra/port/verification (code déjà disponible).

- Migration de check_crm_avaibility et avoir_version_crm → nouveau blueprint crm_controller.

## Phase 2 — CRM et Authentification (Sprint 2)

- Endpoints CRM : accessibilité, authentification, version.

- Endpoint ressource JS gs2e_FonctionsGenerales.

- Endpoint clé de chiffrement.

- Endpoint authentification AD (ldap3).

## Phase 3 — Base de données et Batch (Sprint 3)

- Services SQL Server, triggers, catalogues rmdb_valeurdecritreBase.

- TempDB, seuils de configuration, fragmentation des index.

- Vérification fichier critères (PARAMCRIT0001).

- Vérification date/heure serveurs.

## Phase 4 — Infrastructure et Rapport (Sprint 4)

- Fonctionnalités Windows (IIS, .NET, WIF).

- Firewall, métriques seuils, disques.

- Endpoints SSRS (disponibilité, connexions partagées, rapports).

- Formats régionaux serveur Rapport.

## Phase 5 — Frontend et Tests (Sprint 5)

- Intégration des composants Vue.js pour tous les nouveaux endpoints.

- Tests unitaires pytest backend.

- Documentation Swagger/OpenAPI des endpoints.

# 9. Résumé Exécutif

Ce résumé synthétise l'ensemble des modules de l'application, les fonctionnalités déjà implémentées et celles restant à développer.

## Module CentralParam

- Validation de l'URL et vérification que le lien est bien un service SVC (SOAP/WCF)

  - ✅ Implémenté — POST /central_param/controle

- Récupération de tous les paramètres depuis le service CentralParam

  - ✅ Implémenté — POST /central_param/parametres

- Récupération d'un paramètre spécifique par son nom

  - ✅ Implémenté — POST /central_param/parametre

- Vérification du lien CentralParam dans le facturier encaissable

  - ❌ À implémenter — POST /database/facturier/centralParam

## Module CRM Dynamics

- Accessibilité du lien CRM (HTTP NTLM)

  - ❌ À implémenter — POST /crm/disponibilite

- Authentification d'un compte sur le CRM

  - ❌ À implémenter — POST /crm/authentification

- Vérification de la version du CRM (Web API RetrieveVersion)

  - ❌ À implémenter — POST /crm/disponibilite (inclus)

- Vérification de la ressource JavaScript gs2e_FonctionsGenerales

  - ❌ À implémenter — POST /crm/ressource/verification

  - Contrôle du catalogue (nomBaseDeDonnees), du lien CRM et du lien serveur batch encodés en base64

- Vérification de la clé de chiffrement (active et renseignée)

  - ❌ À implémenter — POST /crm/chiffrement/verification

- Services Dynamics CRM démarrés (async, sandbox)

  - ❌ À implémenter — POST /infra/fonctionnalites/verification

## Module Infrastructure Serveurs

- Disponibilité des serveurs par rôle (ping)

  - ✅ Implémenté — POST /infra/disponibilite/serveur

- Informations OS des serveurs (PowerShell distant : nom, version, dernier redémarrage, processeurs)

  - ✅ Implémenté — POST /infra/caracteristiques/serveur

- Performances serveurs (WMI : disques, RAM, CPU, réseau, BIOS, swap)

  - ✅ Implémenté — POST /infra/performances/serveur

- Vérification antivirus (McAfee, Windows Defender, Kaspersky)

  - ✅ Implémenté — POST /infra/antivirus

- Ouverture du port 5986 (WinRM HTTPS)

  - ⚠️ Logique présente dans le code, endpoint manquant — POST /infra/port/verification

- Fonctionnalités Windows installées (IIS, .NET Framework, Windows Identity Foundation 3.5)

  - ❌ À implémenter — POST /infra/fonctionnalites/verification

- Services Windows critiques démarrés (ASP.NET State Service, World Wide Web Publishing)

  - ❌ À implémenter

- Règles firewall inter-serveurs

  - ❌ À implémenter — POST /infra/firewall/verification

- Métriques minimales requises (RAM, CPU, Disque) avec seuils configurables

  - ❌ À implémenter — POST /infra/seuils/verification

- Disques non saturés

  - ❌ À implémenter (données disponibles via WMI, seuil à ajouter)

- Synchronisation date/heure des serveurs

  - ❌ À implémenter — POST /batch/datetime/verification

## Module Base de Données SQL Server

- Disponibilité de l'instance SQL Server (version @@VERSION)

  - ✅ Implémenté — POST /database/disponibilite

- Statistiques procédures stockées et fonctions (comptage + catalogues)

  - ✅ Implémenté — POST /database/statistique

- Vérification des catalogues dans les PS et fonctions (détection références inconnues)

  - ✅ Implémenté — POST /database/verification/catalogue

- Vérification de la cohérence OrganizationId dans les tables CRM

  - ✅ Implémenté — POST /database/verification/organisation_id

- Services SQL Server démarrés (Agent, SSIS, Browser)

  - ❌ À implémenter — POST /database/services/verification

- Fragmentation des index (sys.dm_db_index_physical_stats)

  - ❌ À implémenter — POST /database/index/fragmentation

- Vérification des triggers CRM (gs2e_Trg_UniciteCampagneFacturation, trg_UpdateRequeteSQL)

  - ❌ À implémenter — POST /database/triggers/verification

- Catalogues dans la table rmdb_valeurdecritreBase (colonne gs2e_requete_sql)

  - ❌ À implémenter — POST /database/catalogue/requetesql

- Configuration TempDB (4 fichiers par disque, tailles égales)

  - ❌ À implémenter — POST /database/tempdb/configuration

- Seuils de configuration SQL Server (max degree of parallelism, max server memory, recovery model)

  - ❌ À implémenter — POST /database/configuration/seuils

- Migration du paramétrage comptable

  - ❌ À implémenter (vérification manuelle ou requête SQL dédiée)

## Module Batch / Services Windows SAPHIRV3

- Liste des services Windows SAPHIRV3 avec chemin du fichier .config

  - ✅ Implémenté — POST /batch/services/windows

- Vérification du paramètre CentralisationParamEndPoint dans les fichiers .config

  - ⚠️ Implémenté mais bug de boucle à corriger — POST /batch/services/windows/verification/config

- Vérification de l'existence du fichier des critères (paramètre PARAMCRIT0001)

  - ❌ À implémenter — POST /batch/criteres/verification

- Web Deploy installé sur le serveur

  - ❌ À implémenter — POST /batch/webdeploy/verification

- Formats date/heure et langue (Français) sur les serveurs Batch

  - ❌ À implémenter

- Timeout et taille max des requêtes dans web.config du CRM

  - ❌ À implémenter

## Module Authentification / Active Directory

- Vérification d'un compte utilisateur sur le domaine AD (LDAP/NTLM)

  - ❌ À implémenter — POST /auth/verification (code présent dans Old/run.py)

- Vérification des droits Sysadmin du compte de démarrage des services asynchrones

  - ❌ À implémenter — POST /auth/sysadmin/verification

## Module Rapport (SSRS)

- Disponibilité du service SQL Server Reporting Services

  - ❌ À implémenter — POST /rapport/disponibilite

- Disponibilité des endpoints de reporting

  - ❌ À implémenter — POST /rapport/endpoints

- Chaînes de connexion partagées correctes (login/mot de passe)

  - ❌ À implémenter — POST /rapport/connexion-partagee/verification

- Rapports dynamiques sans erreur

  - ❌ À implémenter — POST /rapport/rapports/verification

- Formats régionaux (Français) sur le serveur de rapport

  - ❌ À implémenter — POST /rapport/parametres-regionaux

## Améliorations Transversales

- Configuration — Gestion des variables d'environnement (.env), externalisation des valeurs hardcodées

  - ❌ À implémenter — ajouter python-dotenv

- Sécurité — SECRET_KEY Flask statique, mots de passe en clair dans les commandes PowerShell, SSL verify=False

  - ❌ À corriger

- Gestion des erreurs — Gestionnaire global Flask, timeout sur pyodbc et subprocess

  - ❌ À implémenter

- Tests — Fichier test.py présent mais incomplet ; ajouter tests unitaires pytest par service

  - ❌ À compléter

- Documentation API — Ajouter Swagger/OpenAPI (flasgger ou Flask-RESTX)

  - ❌ À implémenter

— Fin du document —